| ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2014 ## CÔNG TY CP ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG HUD1 Số: /BC-HĐQT | CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc # Hà Nội, ngày 18 tháng 4 năm 2014 |
| --- | --- |

- BÁO CÁO

- CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

- TỔNG KẾT CÔNG TÁC SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2013

- VÀ PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ NĂM 2014

PHẦN THỨ NHẤT

ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2013

- 1. Kết quả thực hiện các chỉ tiêu kinh tế

- (đơn vị tính: tỷ đồng)

| TT | Chỉ tiêu | ĐVT | KH năm 2013 (Nghị quyết ĐHCĐ 2013) | Thực hiện năm 2013 | Tỷ lệ %TH/KH Nghị quyết ĐHCĐ 2013) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Đầu tư | tỷ.đ | 158,6 | 66 | 42% |
| 2 | Tổng giá trị SXKD | tỷ.đ | 740 | 655 | 89% |
| 3 | Doanh thu (công ty mẹ) | tỷ.đ | 520 | 585 | 113% |
| 4 | Lợi nhuận trước thuế | tỷ.đ | 20 | 9,7 | 49% |
| 5 | Nộp ngân sách | tỷ.đ | 25 | 15,1 | 60% |
| 6 | Tỷ suất LN/DT |  | 38% | 1,66% |  |
| 7 | Tỷ suất LN/vốn đầu tư CSH (100 tỷ) |  | 20% | 9,7% |  |
| 8 | Cổ tức (theo nghị quyết ĐHCĐ năm 2013) |  | 10% | 6% | 60% |
| 9 | Thu nhập bình quân CBCNV (hợp đồng lao độngdài hạn) | Triệu đồng | 5,5 | 5,5 | 100% |

Tổng vốn đầu tư đạt 66 tỷ đồng bằng 42% kế hoạch; Tổng giá trị sản lượng đạt 655 tỷ đồng bằng 89% kế hoạch; Doanh thu đạt 585 tỷ đồng bằng 113% (trong đó: doanh thu xây lắp tăng 25% so với kế hoạch, doanh thu kinh doanh đạt 70% so với kế hoạch); Lợi nhuận trước thuế đạt 9,7 tỷ đồng bằng 49% kế hoạch năm; Nộp ngân sách 15,1 tỷ đồng bằng 60% kế hoạch năm (số còn phải nộp ngân sách tại thời điểm kết thúc năm gần 21 tỷ đồng); Tỷ suất lợi nhuận trước thuế/doanh thu đạt 1,66%; Tỷ suất lợi nhuận trước thuế/vốn đầu tư của chủ sở hữu đạt 9,7%; dự kiến chi trả cổ tức 6% giảm 4% so với Nghị quyết của Đại hội cổ đông năm 2013; thu nhập của CBCNV hợp đồng lao động dài hạn là 5,5 triệu đồng/tháng, đời sống của cán bộ công nhân viên được duy trì ổn định.

2. Giải trình các chỉ tiêu kinh tế không đạt kế hoạch

Các chỉ tiêu kế hoạch năm 2013 được xây dựng trên cơ sở kế hoạch chi tiết của từng công trình, dự án và đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 25/4/2013. Tuy nhiên trong năm 2013, do ảnh hưởng chung của nền kinh tế, tình hình suy giảm của thị trường kinh doanh bất động sản và những khó khăn nội tại nảy sinh trong quá trình sản xuất kinh doanh của Công ty, dẫn đến việc nhiều chỉ tiêu kinh tế, tài chính không đạt kế hoạch. Nguyên nhân cụ thể của việc không đạt kế hoạch các chỉ tiêu SXKD được phân tích như sau:

- Tổng vốn đầu tư đạt 42% kế hoạch, giá trị đầu tư giảm so với kế hoạch 92,5 tỷ đồng do kế hoạch đầu tư tại một số dự án không thực hiện được như: Nhà ở thấp tầng LK01 khu đô thị mới Đông Sơn (Thanh Hóa) chưa có mặt bằng để triển khai; các dự án khu đô thị Liên Bão (Bắc Ninh), Nhà ở hỗn hợp 176 Định Công (Hà Nội) đang trong giai đoạn lập quy hoạch chi tiết, chưa được phê duyệt; thị trường bất động sản suy giảm, thanh khoản thấp nên không thu xếp được nguồn vốn thanh toán tiền chuyển giao hạ tầng dự án nhà ở thấp tầng TT4 Tây nam Linh Đàm cho Tổng công ty.

- Chỉ tiêu Tổng giá trị SXKD đạt 89% kế hoạch, giảm 85,5 tỷ đồng, trong đó, giá trị xây lắp vẫn giữ mức kế hoạch đầu năm là 520 tỷ đồng, giá trị kinh doanh nhà điều chỉnh giảm từ 220 tỷ xuống còn 134,5 tỷ đồng do thị trường bất động sản trầm lắng nên việc kinh doanh nhà tại các dự án Đông Sơn (Thanh Hóa), Tây nam Linh Đàm (Hà Nội) gặp nhiều khó khăn, giao dịch thành công thấp.

- Kế hoạch Sản xuất kinh doanh giảm, tuy nhiên doanh thu vẫn đạt và vượt mức kế hoạch 113% (tăng 65 tỷ đồng), trong đó doanh thu từ hoạt động xây lắp tăng từ 400 lên 420 tỷ đồng, doanh thu kinh doanh nhà tăng từ 120 tỷ lên 165 tỷ đồng (chủ yếu do các sản phẩm tại dự án Tây nam Linh Đàm được kinh doanh trong tháng cuối quý 4).

- Chỉ tiêu Lợi nhuận trước thuế giảm từ 20 xuống còn 9,7 tỷ đồng . Nguyên nhân kế hoạch lợi nhuận giảm chủ yếu do một số gói thầu xây lắp thi công kéo dài do thiếu vốn và Chủ đầu tư chậm thanh quyết toán nên phát sinh chi phí lãi vay và chi phí quản lý, bên cạnh đó, tỉ suất lợi nhuận bình quân các dự án giảm so với kế hoạch đầu năm do quá trình kinh doanh kéo dài phát sinh chi phí lãi vay.

- 3. Công tác thi công xây lắp

Năm 2013, Công ty đã triển khai thi công nhiều công trình, hạng mục trải dài từ Bắc vào Nam và đa dạng trên tất cả các lĩnh vực xây dựng dân dụng, công trình văn phòng, trụ sở, công trình công nghiệp, điện, hạ tầng, thoát nước và các công trình cải tạo, sửa chữa.... Một số công trình có sản lượng lớn như: công trình A5,A6 Pháp Vân (sản lượng cả năm đạt 170 tỷ đồng), công trình thoát nước Nha Trang ( sản lượng 110 tỷ), công trình HUDTOWER (sản lượng 66 tỷ), công trình Sam Sung Bắc Ninh (sản lượng cả năm đạt 66 tỷ đồng)... Nhìn tổng thể, công tác quản lý xây lắp đạt yêu cầu đề ra, chất lượng, tiến độ thi công các công trình đảm bảo. Việc giám sát, nghiệm thu nội bộ, xác nhận khối lượng của bộ phận quản lý kỹ thuật được thực hiện đúng quy trình. Tuy nhiên vẫn còn một số công trình không đạt tiến độ đề ra phần lớn là chậm thu xếp vốn của chủ đầu tư.

Trong năm 2013, Công ty đã thực hiện thi công xong, chuẩn bị bàn giao và đã bàn giao các công trình đạt chất lượng, tiến độ, nghiệm thu theo quy định của Nhà nước, gồm các công trình sau: công trình khu nhà ở công nhân Sam Sung (Bắc Ninh), công trình Hải đội 2 (TP.HCM), công trình A5,A6 Pháp Vân , chung cư Pakexim Tây Hồ.

Việc thực hiện chỉ tiêu sản lượng xây lắp 2013 của Công ty đã rất cố gắng, tỉ trọng các công trình tự tìm kiếm khá cao, chiếm 83% sản lượng xây lắp toàn Công ty, cụ thể : sản lượng các công trình xây lắp bên ngoài là 520 tỷ, các công trình xây lắp của Tổng công ty là 102,5 tỷ. Tuy nhiên, năm 2013, sản lượng xây lắp của cả 02 công ty con đều rất thấp, công việc chủ yếu là giải quyết thi công một số gói thầu dở dang, bảo hành công trình và công tác hồ sơ thanh quyết toán, thu hồi vốn các công trình đã bàn giao đưa vào sử dụng.

Công tác đấu thầu xây lắp trong năm qua đã có nhiều cố gắng và đạt kết quả đáng khích lệ, Công ty đã trúng thầu được các gói thầu lớn như: Sam Sung Bắc Ninh (66 tỷ), Sam Sung Thái Nguyên (99 tỷ), Công trình Cải tạo cửa Sông Ninh cơ - Đê chắn song phía Bắc - Thuộc Dự án phát triển Giao thông vận tải Khu vực đồng bằng Bắc Bộ có giá trị 170/325 tỷ đồng, công trình nhà ở, văn phòng ngân hàng SHB Đà Nẵng (38,5 tỷ đồng), tăng phụ lục hợp đồng gói thầu NT1.5A Nha Trang (102 tỷ), Công trình bãi rác thải Xuân Sơn - Ba Vì - Hà Nội (21 tỷ).

4. Công tác đầu tư và quản lý dự án

Đối với dự án đầu tư do Công ty thực hiện như dự án thứ phát lô biệt thự TT04 Tây nam Hồ Linh Đàm: cơ bản hoàn thành công tác đầu tư xây dựng công trình Nhà ở thấp tầng TT4- Khu ĐTM Tây Nam hồ Linh Đàm; chủ động đầu tư xây dựng hoàn chỉnh vườn hoa, cây xanh trên khu đất NT2 tạo cảnh quan môi trường Dự án, góp phần thu hút khách hàng, thúc đẩy kinh doanh, đảm bảo điều kiện bàn giao nhà cho khách hàng mua nhà tại lô TT4.

Dự án Liên Bão (Bắc Ninh): Sau khi UBND huyện Tiên Du phê duyệt điều chỉnh quy hoạch phân khu đô thị huyện Tiên Du tỉ lệ 1/2000, Công ty đang phối hợp với đơn vị tư vấn nghiên cứu lập quy hoạch Dự án chi tiết 1/500 và đề xuất UBND tỉnh Bắc Ninh giao Công ty HUD1 làm chủ đầu tư dự án. Dự án 176 Định Công (Hà Nội), UBND Thành phố Hà Nội đang xem xét phê duyệt quy hoạch phân khu chức năng lô A2 nên Công ty chưa có cơ sở triển khai quy hoạch tổng mặt bằng và công tác chuẩn bị đầu tư dự án.

Công tác kinh doanh nhà tại các dự án của Công ty vẫn khó khăn do thị trường bất động sản trầm lắng. Giá trị kinh doanh 135/134,5 tỷ đồng, đạt 61% kế hoạch Đại hội đồng cổ đông đã đề ra.

5. Công tác quản lý kinh tế

Công tác ký kết, thanh lý, kiểm soát các hợp đồng kinh tế được thực hiện đúng pháp luật và hệ thống quy định quản lý chất lượng nội bộ của Công ty. Tuy nhiên công tác quản lý kinh tế đặc biệt là quản lý hoạt động xây lắp, phương thức giao khoán xây lắp bộc lộ nhược điểm, nguy cơ rủi ro cao, quản lý hạch toán còn thiếu sót, dẫn đến kết quả hoạt động thi công xây lắp chưa đạt hiệu quả như mong muốn.

Công tác thu hồi vốn kinh doanh nhà và thanh toán khối lượng xây lắp hoàn thành có nhiều cố gắng, doanh thu xây lắp đạt vượt mức chỉ tiêu kế hoạch đầu năm (499/400 tỷ đồng). Tình hình thanh quyết toán thu hồi vốn đối với các gói thầu đã kết thúc thi công như công trình CT1 Tây Mỗ, công trình 25 Tân Mai, các gói thầu XL, TH3 tại TP.HCM, và khối lượng dở dang của một số gói thầu hạ tầng tại các dự án của Tổng công ty rất chậm; công tác thanh quyết toán vốn tồn đọng tại một số công trình đã bàn giao đưa vào sử dụng như: Các hạng mục công trình nhà máy XMST, Trụ sở ngân hàng BIDV Hà Nội, Chung cư CT17 Việt Hưng, Nhà ở thấp tầng N3, N4, N8 KĐT mới Lê Thái Tổ, Bắc Ninh, Nhà ở công nhân xi măng Sông Thao, Trung tâm Thương mại Vinafood Thanh Hóa, Phần ngầm Tòa nhà HUD, … với giá trị lớn và kéo dài trong nhiều năm dẫn đến phát sinh chi phí lãi vay, đã và đang ảnh hưởng nghiêm trọng đến chỉ tiêu lợi nhuận và hiệu quả sản xuất kinh doanh của Công ty.

- 6. Công tác tài chính kế toán

- Về công tác quản lý vốn: Năm 2013 là năm nhiều khó khăn đối với hoạt động tài chính của Công ty mẹ cũng như các Công ty con, tuy nhiên được sự quan tâm, chỉ đạo sát sao của Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc nên công tác quản lý và sử dụng nguồn vốn về cơ bản vẫn đảm bảo cho hoạt động sản xuất kinh doanh, nguồn vốn chủ sở hữu của Công ty tại thời điểm kết thúc năm đạt trên 170 tỷ đồng; công tác thu chi đảm bảo đúng nguyên tắc và có sự kiểm tra của đơn vị kiểm toán độc lập và giám sát chặt chẽ của Ban kiểm soát.

Công tác báo cáo quyết toán tài chính hàng quý, năm thực hiện đúng quy định. Tuy nhiên, công tác kiểm tra giám sát tài chính nội bộ chưa bài bản, hệ thống báo cáo giữa Công ty mẹ với Công ty con và các đơn vị trực thuộc còn chưa đồng bộ, chưa tiến hành kiểm tra định kỳ báo cáo tài chính của đơn vị nhằm phát hiện tồn tại hạn chế, kịp thời cảnh báo sớm cho đơn vị.

Mặc dù trong năm qua, hoạt động thi công xây lắp còn gặp nhiều khó khăn nhưng đến thời điểm này việc hạch toán giá thành theo hợp đồng giao khoán các công trình vẫn đảm bảo hiệu quả.

Công tác chuẩn bị nguồn vốn và ứng vốn cho các đơn vị thi công cơ bản đáp ứng được yêu cầu, Công ty đã thực hiện ký kết với các tổ chức tín dụng vay vốn để đáp ứng cho lĩnh vực xây lắp là 200 tỷ đồng và hạn mức bảo lãnh là 250 tỷ đồng (tăng thêm 100 tỷ đồng để đảm bảo cho công tác bảo lãnh đấu thầu, thực hiện hợp đồng, thanh toán,...); trong lĩnh vực đầu tư, Công ty đã thu xếp xong nguồn vốn để triển khai đầu tư tại dự án khu nhà ở thấp tầng tại lô TT4 Tây nam hồ Linh Đàm.

Đọng vốn công trình lớn, dư vay tín dụng ngắn hạn tính đến 31/12/2013 vẫn ở mức cao 268,7 tỷ dẫn đến lợi nhuận gộp từ đầu tư giảm cùng với việc phát sinh lãi vay làm chỉ tiêu lợi nhuận trước thuế bị giảm mạnh, chỉ đạt 9,7/20 tỷ đồng.

Công tác thoái vốn  tại công ty HUD8 theo chủ trương của Tổng công ty đã được thực hiện xong trong tháng 11/2013 và tạo điều kiện tăng vốn của Công ty.

- 7. Công tác quản trị doanh nghiệp và tổ chức hành chính

Công tác tổ chức nhân sự, quản lý lao động và tiền lương trong năm qua đã có nhiều cố gắng, chính sách đối với người lao động được Công ty thực hiện tốt, chính sách đối với với lao động nữ vẫn tiếp tục được duy trì.

Công tác quản lý tiền lương và chi phí nhân công tại các đơn vị đã được tăng cường; việc xây dựng đơn giá tiền lương đã được xây dựng sát với thực tế dựa trên mức thu khoán xây lắp và tỉ suất lợi nhuận trên doanh thu đầu tư nên đã kiểm soát tốt được kế hoạch trả lương cho CBCNV. Mặc dù gặp rất nhiều khó khăn, trong năm qua, việc chi trả tiền lương và các khoản thu nhập khác cho người lao động vẫn đảm bảo ở mức cơ bản, đúng hạn, chế độ BHXH, BHYT thực hiện đầy đủ, đúng quy định.

Công tác quản trị văn phòng đã cơ bản thực hiện tốt. Các dịp hội nghị, khánh tiết, khởi công, bàn giao công trình đều được tổ chức chu đáo, tiết kiệm.

Trong năm 2013, công tác đánh giá cán bộ, quy hoạch cán bộ, kiện toàn Phòng, Ban, Đội và định biên nhân sự đã được từng bước thực hiện; một số quy chế như quy định về chức năng nhiệm vụ phòng ban, phân công nhiệm vụ ban Giám đốc đã được thực hiện hoàn chỉnh để áp dụng trong công tác quản lý; thực hiện nâng cao vai trò người đại diện phần vốn của Công ty tại các Công ty con, cơ cấu lại Ban lãnh đạo, các Phòng, ban, Đội của Công ty con. Trong năm qua Công ty đã bổ nhiệm thêm 3 phó phòng để nâng cao chất lượng công tác quản lý.

8. Hoạt động của Đảng bộ và các đoàn thể quần chúng

Công tác phối hợp giữa hoạt động sản xuất kinh doanh với hoạt động của Đảng và các đoàn thể quần chúng thường xuyên được duy trì. Mọi đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, các chỉ thị, nghị quyết của Đảng uỷ Tập đoàn đều được Đảng ủy Công ty quán triệt và triển khai thực hiện đầy đủ. Công đoàn và Đoàn thanh niên Công ty cũng đã làm tốt vai trò của mình trong việc vận động cán bộ công nhân viên, đoàn viên thanh niên hăng hái tham gia các phong trào thi đua trong lao động sản xuất góp phần to lớn vào việc hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế kế hoạch năm 2013.

- PHẦN THỨ 2

PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ

SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2014

I. Xác định các chỉ tiêu kinh tế 2014

Thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2014 trong bối cảnh nền kinh tế nước ta vẫn đang còn trong thời kỳ khó khăn, thị trường xây lắp và đầu tư, kinh doanh bất động sản tiếp tục suy giảm, cạnh tranh gay gắt; lãi suất tín dụng ngân hàng không giảm, dòng tiền quay vòng chậm do công tác thanh quyết toán, thu hồi vốn khó khăn, nên tỉ lệ lãi vay trên doanh thu vẫn ở mức cao, đã ảnh hưởng lớn đến hiệu quả SXKD và tiềm ẩn nhiều nguy cơ rủi ro.

Trước những đặc điểm tình hình thực tế trên, các chỉ tiêu kinh tế năm 2014 của Công ty được xác định như sau:

| TT | CHỈ TIÊU | KẾ HOẠCH NĂM 2014 |
| --- | --- | --- |
| 1 | Đầu tư | 85 tỷ đồng |
| 2 | Tổng giá trị SXKD | 650 tỷ đồng |
| 3 | Doanh thu | 550 tỷ đồng |
| 4 | Lợi nhuận trước thuế | 10,1 tỷ đồng |
| 5 | Nộp ngân sách nhà nước | 15 tỷ đồng |
| 6 | Thu nhập bình quân CBCNV | 5,5 triệu đồng/ng/tháng |

- II. Các nhiệm vụ cụ thể

Để thực hiện thắng lợi các mục tiêu kinh tế kế hoạch 2014, đề ra các nhiệm vụ, biện pháp thực hiện cụ thể như sau:

1. Công tác xây lắp

- Đẩy mạnh thi công các công trình chuyển tiếp từ năm 2013 đảm bảo kế hoạch sản lượng và tiến độ đã cam kết với Chủ đầu tư. Tập trung nguồn lực, tháo gỡ khó khăn, tổ chức triển khai thi công các công trình trọng điểm trong năm 2014 như Gói thầu NT-1.5A Nha Trang, khu nhà ở công nhân Sam Sung Thái Nguyên; chủ động tháo gỡ vốn triển khai các gói thầu dở dang Chánh Mỹ, Đông Tăng Long.

- Nâng cao năng lực xây lắp của Công ty, tiếp cận với Chủ đầu tư có nguồn vốn Ngân sách, nguồn vốn nước ngoài, tham gia đấu thầu nhiều loại công trình như giao thông, thuỷ lợi, cấp thoát nước…để mở rộng thị trường, tìm kiếm việc làm, tạo công ăn việc làm cho Công ty mẹ và các Công ty con.

- Tăng cường công tác kiểm soát khối lượng, tiến độ công trình của công ty

- Kiểm soát, năm bắt được đơn giá xây dựng các công trình.

- Kiểm tra kiểm soát chặt chẽ công tác an toàn lao động;

- Nâng cao năng lực trong công tác làm thầu, đấu thầu;

- Duy trì và cải tiến hệ thống quản lý chất lượng ISO trong công tác quản lý chất lượng các công trình xây dựng.

2. Công tác đầu tư

- Đối với dự án TT4 Linh Đàm (Hà Nội): Đẩy nhanh công tác kinh doanh thu hồi vốn.

- Đối với dự án 176 Định Công (Hà Nội): Triển khai công tác lập quy hoạch tổng mặt bằng và lập dự án đầu tư xây dựng tại dự án.

- Đối với dự án Khu đô thị mới Liên Bão (Bắc Ninh): tiếp tục thực hiện các công tác lập và phê duyệt quy hoạch chi tiết 1/500 khu đô thị mới Liên Bão, triển khai các công tác để UBND tỉnh Bắc Ninh giao cho Công ty HUD1 làm chủ đầu tư thực hiện khu đô thị mới Liên Bão, triển khai các công tác về GPMB và xác định tiền sử dụng đất tại dự án.

- Công ty sẽ tiếp tục triển khai tìm kiếm các dự án khu đô thị vừa và nhỏ phù hợp với năng lực của Công ty.

3. Công tác tài chính

- Công tác tài chính: Linh hoạt và chủ động công tác huy động vốn phục vụ sản xuất  kinh doanh thông qua vay vốn các tổ chức tín dụng, vay cá nhân và huy động khác.

- Đẩy mạnh công kinh doanh bán hàng thu hồi vốn tại các dự án đầu tư; Tăng cường công tác thu hồi vốn tại các công trình đã kết thúc thi công và vốn tồn đọng tại các gói thầu như: Công trình Nhà máy xi măng Sông Thao; Nhà ở công nhân XM Sông Thao; phần ngầm Tòa nhà Hud-Tower; Trung tâm thương mại Vinafood Thanh Hóa; Trụ sở BIDV Hà Nội; Chung cư CT1 Tây Mỗ; 25 Tân Mai, CT17 Việt Hưng, N3. N4, N8 Bắc Ninh, các gói thầu hạ tầng tại các dự án của Tổng công ty, công ty thành viên của Tổng công ty, …

- Tăng cường sử dụng quay vòng vốn để đảm bảo hiệu quả tốt nhất các nguồn lực tài chính, đảm bảo an toàn và sinh lợi vốn góp của các cổ đông; Xây dựng lại quy định về quản trị rủi ro để kiểm soát ròng tiền, kiểm soát về vốn vay và vốn ứng.

- Xây dựng phương án, cơ cấu phân bổ nguồn vốn tự có, vốn vay và kế hoạch nguồn vốn khác để đảm bảo đáp ứng cho kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2014, cụ thể: vốn ngắn hạn phục vụ xây lắp 250 tỷ đồng, Hạn mức bảo lãnh là 250 tỷ đồng; vốn dài hạn hoặc phát hành trái phiếu doanh nghiệp phục vụ cho đầu tư vào các dự án dự kiến là 200 tỷ đồng nếu có phát sinh dự án mới.

- Xây dựng phương án thoái vốn, tỷ lệ thoái vốn và chọn thời điểm thích hợp để thoái vốn tại 02 Công ty con đảm bảo tối đa lợi ích của cổ đông và hiệu quả vốn đầu tư.

- Công tác quản trị kế toán: trong năm 2014 công tác quản trị kế toán cần tiếp tục tăng cường công tác kiểm tra, giám sát hơn nữa hoạt động tài chính của các công ty con, đơn vị sản xuất trực thuộc công ty; quy chế và hệ thống biểu mẫu thống nhất giữa công ty mẹ, công ty con và các đơn vị trực thuộc để đáp ứng tốt nhất cho công tác quản lý tài chính của công ty; tiếp tục đào tạo, nâng cao trình độ chuyên môn của cán bộ làm công tác tài chính nhằm đáp ứng kịp thời với sự phát triển lớn mạnh của công ty trong thời gian tới.

4. Công tác Đảng, đoàn thể

- Phối hợp với Công đoàn, Đoàn thanh niên để phong trào Công ty được giữ vững và phát triển.

- Động viên tinh thần CBCNV công ty để đoàn kết vượt qua khó khăn.

Trên đây là Báo cáo tổng kết hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2013 và phương hướng nhiệm vụ năm 2014 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần đầu tư và xây dựng HUD1. Kính mong sự chỉ đạo, đóng góp ý kiến của các đồng chí lãnh đạo cấp trên và quý vị đại biểu.

Xin kính chúc các vị khách quý cùng toàn thể CBCNV Công ty mạnh khoẻ, hạnh phúc và thành công.

Xin trân trọng cảm ơn!

|  | - T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ - UVHĐQT - GIÁM ĐỐC CÔNG TY - Dương Tất Khiêm |
| --- | --- |